Phần A:

Sprint: 2 tuần .

Lý do: Đủ ngắn để phản ứng kịp thay đổi từ Marketing, đủ dài để team code và test xong 1 tính năng chạy được.

Vai trò:

- PO : Quản lý Product Backlog, chốt yêu cầu và ưu tiên tính năng.

- SM : Chạy đúng quy trình Scrum, gỡ khó khăn, chặn can thiệp vào Sprint 1.

- Dev Team : Tự chia việc, code, test và bàn giao sản phẩm đạt DoD.

Sự kiện quan trọng nhất trong giai đoạn này : Sprint Review.

- Vì đây là lúc Marketing và Kế toán trực tiếp xemtính năng tích/đổi điểm chạy thực tế trên máy, giúp rõ ràng minh bạch tiến độ trước khi tung ra cho khách dùng.

Phần B:

| STT | Hạng mục Backlog | Loại | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tích điểm tự động khi mua hàng | Must | Tính năng cốt lõi bắt buộc. |
| 2 | Đổi điểm lấy mã giảm giá | Must | Khách dùng điểm giảm tiền. |
| 3 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must | Kế toán bắt buộc để tránh gian lận. |
| 4 | Xem lịch sử tích/đổi điểm và số dư | Should | Minh bạch tra cứu cho khách. |
| 5 | Tự động trừ điểm hết hạn | Should | Chạy ngầm tự động, đỡ làm tay. |

Phần C:

- Hạng mục có độ ưu tiên cao nhât: Đổi điểm lấy mã giảm giá

3 Kịch bản AC :

- AC1 :

Given Khách có 250 điểm, đơn 50k.

When Đổi 100 điểm.

Then Đơn giảm còn 30k, điểm còn 150.

- AC2 :

Given Khách có 80 điểm.

When Nhập đổi 100 điểm.

Then Báo "Số dư điểm không đủ", giữ nguyên 80 điểm.

- AC3 :

Given Khách có 100 điểm sắp hết hạn ở trang thanh toán.

When Bấm đổi đúng lúc hệ thống vừa quét trừ điểm.

Then Báo "Điểm đã hết hạn", không giảm giá.

- Definition of Done (DoD) Sprint 1:

- Code xong, Unit Test qua 80%, không còn lỗi nặng .

- Tester pass 100% AC trên Staging.

- Được review code và cập nhật xong tài liệu nghiệp vụ.

Phần D:

Tiếp nhận từ Sprint 1:

- SM chặn không cho sửa Sprint 1 đang chạy.

- PO lưu yêu cầu mới (100đ = 25k) vào Product Backlog để đưa vào Sprint 2 Planning.

- Dev làm phần đổi điểm ở Sprint 1 dạng cấu hình (config) để Sprint 2 chỉ cần đổi số, không sửa code.

Cập nhật tài liệu:

- Product Backlog: Sửa mục 2 thành đổi điểm theo tỷ lệ cấu hình

- AC: Sửa AC1 thành đổi 100 điểm giảm 25k.

- DoD: Giữ nguyên tiêu chuẩn kỹ thuật chung, không đổi theo nghiệp vụ.